**Risikoanalyse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Ssh.** | **Grad av alvorlighet** | **Konsekvens** | **Retirement plan** |
| Sykdom/fravær grunnet ytre faktorer | Moderat | Seriøs | Vedkommende er ikke i stand til å utføre arbeidsoppgaver. | Deltagerens oppgaver fordeles på de andre deltakerene. |
| Man oppdager feil valg, som forplanter seg i utviklingen. | Høy | Tolerant | Utviklingen møter større utfordringer eller stopper opp. | Går tilbake i prosessen og rette opp feile valg. |
| Oppgaver tar lengre tid en forventet | Moderat | Tolerant | Det blir mer arbeid enn forventet og oppgaver må utsettes. | Endrer prosjektplanen, fordeler oppgaver på deltakere. |
| Prosjektets oppgaver hindres av tekniske feil. | Lav | Seriøs | Det vil ikke være mulig å jobbe med prosjektoppgavene slik det var meningen. | Retter opp teknisk feil. Evt. velger annen teknisk løsning |
| Prosjektets oppgaver hindres av mangel på kunnskap | Lav | Tolerant | Deltaker har ikke kunnskapen som skal til for å utføre tildelt oppgave | Ha dialog med de andre deltakerene, lese seg opp i pensum i det aktuelle faget. |
| Deltakere forlater gruppen. | Lav | Kritisk | Arbeidsoppgaver mister en ansvarlig. | Fordeler oppgavene på de andre deltakerene. |
| Uenigheter mellom deltakere i gruppen | Lav | Tolerant | Mer tid går med på diskusjon mindre på utførelse. | Følge flertallet og motivere de andre deltakerene. |
| Endringer i oppgavene | Lav | Tolerant | Oppgaver som er gjort/skal gjøres er ikke lenger som planlagt/forventet. | Ha en dialog med studass/fagansvarlig. |